PAGE  
40

Приложение 1    

  к  Целевой среднесрочной экологической    

      программе города Москвы на 2006-2008 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

 ГОРОДА МОСКВЫ  НА 2006-2008 ГОДЫ

	N п/п
	Мероприятия
	Основание 
	Ответственные за реализацию мероприятия 
	Ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Система управления промышленными и бытовыми отходами

	1.1.
	Развитие системы селективного сбора  отходов

	1.1.1.
	Развитие системы селективного сбора твердых бытовых отходов, в том числе:                                                                                                             - создание более 400 приемных пунктов вторичного сырья;

- разработка типового решения по установке в жилых домах двух ниток мусоропровода в целях обеспечения раздельного сбора пищевых отходов и приобретение контейнеров для селективного сбора.  
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 28.01.2003  N 34-ПП, от 18.02.2003                                                                                                                                                                      N 104 -ПП, от 18.06.2002 N 460-ПП, от 16.04.2004 N 719-РП, от 08.07.2003 N 529-ПП 


	УОПП, Префектуры АО, ДПиООС, ООО "М Медиа групп", Москомархитектура
	Сокращение объемов захоронения:                                                                                                     - ТБО на 5 % (к 2008 г.);                                                                                        -  отходов производства и потребления на 10 %  (к 2008 г.)



	1.1.2.
	Внедрение селективного сбора отходов в нежилом секторе города, распространение сети стационарных пунктов приема вторичного сырья, в том числе:

- установка контейнеров для сбора батареек в магазинах и на предприятиях по ремонту бытовой техники и часов;

-установка контейнеров для сбора ПЭТФ бутылок  в ресторанах, кафе, барах, театрах и кинотеатрах;                                                                                                                                                              - установка контейнеров для сбора градусников в аптеках.


	То же
	УОПП, Префектуры АО, ДПиООС, ООО "М Медиа групп", Москомархитектура
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.3.
	Разработка и реализация плана кампании пропаганды раздельного сбора ТБО в средствах массовой информации, в том числе:

 проведение рекламной кампании, выпуск радио-, видеороликов, стикеров, буклетов и др. для вовлечения населения в селективный сбор мусора
	То же
	 УОПП, Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы, ДПиООС, информационный просветительский фонд "Чистая Москва"                 
	Пропаганда селективного сбора отходов для обеспечения участия населения в раздельном сборе отходов

	1.1.4.
	Создание автоматизированной системы учета, контроля и управления потоками отходов производства и потребления с использованием Кадастра отходов города Москвы, в том числе:

создание информационно-маркетингового Центра по селективному сбору и рециклингу отходов с аккредитацией всех сборщиков и предприятий рециклинга. ("Биржа отходов").           
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 18.06.2002 N 460-ПП, от 25.02.2004 N 102-ПП, от 03.08.2004 N 526-ПП, от 29.11.05. N 2391
	УОПП, ДПиООС,                                  Управление информатизации города Москвы, ГУП "Экотехпром", ГУП Промотходы",     ГУП "Мосэкострой"                      
	Разработка и внедрение автоматизированной системы учета и контроля процессов сбора и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов для оценки эффективности разрабатываемых мероприятий                                                                                                                                                                                   

	1.2.
	Совершенствование нормативной правовой базы по управлению системой переработки и утилизации отходов

	1.2.1.
	Разработка городской целевой программы по управлению опасными отходами (1-3 класс опасности)
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 23.03.2004 N 164-ПП, 14.10.2003 N 865-ПП,  от 05.08.2003 N 647-ПП,  от 25.02.2003  N 102-ПП, от 25.06.2002  N 469-ПП 

	УОПП, ДПиООС
	Доведение объемов переработки  опасных отходов до 20 % 

	1.2.2.
	Разработка в 2006 году городской целевой программы по управлению промышленными и бытовыми отходами, в том числе электротехническим ломом     


	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 23.03.2004 N 164-ПП, 14.10.2003 N 865-ПП,  от 05.08.2003 N 647-ПП,  от 25.02.2003  N 102-ПП, от 25.06.2002  N 469-ПП 


	УОПП, ДНиПП, ДПиООС
	Доведение объемов переработки промышленных и бытовых отходов, в    т. ч. электротехнического лома до 15 %

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.3.
	Разработка в 2006 году городской целевой программы по управлению  пищевыми отходами     
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 23.03.2004 N 164-ПП, 14.10.2003 N 865-ПП,  от 05.08.2003 N 647-ПП,  от 25.02.2003  N 102-ПП, от 25.06.2002  N 469-ПП 
	УОПП, ДПиООС
	Доведение объемов переработки пищевых отходов до 40 %

	1.2.4.
	Разработка в 2006 году городской целевой программы по управлению крупногабаритным мусором (КГМ)
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 23.03.2004 N164-ПП, 14.10.2003 N 865-ПП,  от 05.08.2003 N 647-ПП,  от 25.02.2003  N 102-ПП, от 25.06.2002  N 469-ПП 
	УОПП
	Доведение объемов переработки  КГМ до 25 % 

	1.2.5.
	Разработка в 2006 году городской целевой программы по управлению сбором и утилизацией  медицинских отходов
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 23.03.2004 N 164-ПП, 14.10.2003 N 865-ПП,  от 05.08.2003 N 647-ПП,  от 25.02.2003  N 102-ПП, от 25.06.2002  N 469-ПП 
	УОПП, Департамент здравоохранения города Москвы
	Доведение утилизации   медицинских отходов до 10 % 

	1.2.6.
	Разработка в 2006 году городской целевой программы по управлению отходами от  автотранспортных средств, подлежащими утилизации ("Авторециклинг")               
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 23.03.2004 N 164-ПП, 14.10.2003 N 865-ПП,  от 05.08.2003 N 647-ПП,  от 25.02.2003  N 102-ПП, от 25.06.2002  N 469-ПП 
	ДТиС, УОПП
	Доведение объемов переработки  отходов автотранспортных средств, подлежащих утилизации, до 80 % 

	1.2.7.
	Разработка в 2006 году городской целевой программы по управлению отходами 
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 


	ДГПРиР, УОПП
	Доведение  объемов переработки  строительных отходов  до 50 % 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	строительства и сноса
	03.03.2004 N 164-ПП, 14.10.2003 N 865-ПП

05.08.2003 N 647-ПП,  от 25.02.2003  N 102-ПП, от 25.06.2002  N 469-ПП
	
	

	1.2.8.
	Разработка распорядительных документов для реализации Закона города Москвы от 30.11.2005  N 68 "Об отходах производства и потребления", предусматривающих: 

- утверждение перечня вторичных ресурсов;                                 - установление объемов использования в городе продукции и материалов, изготовленных из вторичных материальных ресурсов во всех сферах городского хозяйства.                            
	Закон города Москвы от 30.11.2005 N 68
	УОПП, ДПиООС, ДГПРиР,                                  
	Определение перечня и объемов переработки вторичных ресурсов и соответствующее  уменьшение объемов их захоронения. Определение объемов обязательного использования  продукции, получаемой из вторичных ресурсов. Использование экономических механизмов для движения затрат городского бюджета                                                                                                                                                                                    

	1.2.9.
	Обеспечение взаимодействия и выработка единой стратегии города Москвы и Московской области в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе:

 - разработка в 2006 году предложений по формированию Региональной комиссии и проекта долгосрочного соглашения о координации деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления города Москвы и Московской области  для представления их в Объединенную коллегию исполнительных органов государственной власти Москвы и Московской области (в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством).                                                                                                                                                                                               
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 23.03.2004 N 164-ПП, от 23.03.2004 N 167-ПП, от 08.07.2003 N 529-ПП; РПМ от 24.02.2004 N 253-РП 
	Комплекс городского хозяйства города Москвы,                                   ДПиООС, Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Департамент земельных ресурсов города  Москвы, УОПП                       
	 Создание единой системы  управления потоками отходов по Москве и Московской области, направляемых на захоронение и утилизацию 

	1.3.
	Создание и развитие мощностей по переработке и захоронению отходов: реконструкция производств по переработке и утилизации отходов,  завершение строительства  производств по переработке и сортировке отходов, строительство производств по сбору, переработке, захоронению и обезвреживанию отходов



	1.3.1.
	Реконструкция мусоросжигательного опытноэкспериментального завода N 1 (ул. Вагоноремонтная, 25) мощностью 360 тыс. 
	ППМ: от 03.05.2005 N 305-ПП, от 17.12.2002 N 1030- 
	УОПП, ООО «БУДАГЕП-БУДАЛЮК С» 
	Уменьшение объемов захоронения ТБО на 360 тыс. тонн/год. Дополнительная выработка электроэнергии для нужд городского 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	тонн/год
	ПП, от 25.02.2003 N 102-ПП, от 25.02.2004 N 104-ПП
	(Венгрия)
	хозяйства – 20 МВт в год.

	1.3.2.
	Реконструкция мусоросжигательного завода N 3 (ул. Подольских курсантов, 22а) мощностью 360 тыс.тонн/год       
	То же
	УОПП, фирма "ЕФН-АГ" (Австрия)                            
	Уменьшение объемов захоронения ТБО на 360 тыс. тонн/год. Дополнительная выработка электроэнергии для нужд городского хозяйства – 8 МВт в год и выработка тепловой энергии – 60 Гкал/час.

	1.3.3.
	Реконструкция ВСЗ "Эколог" с созданием мощностей по обезвреживанию медицинских и биологических отходов (класса В и Г), суммарной мощностью 24 тыс. тонн/год                                                        
	То же
	УОПП, ГУП "Мосэкострой"                               
	Уменьшение объемов захоронения медицинских и биологических отходов на 24 тыс.тонн/год 

	1.3.4.
	Реконструкция предприятия "Спецтранс" (база мусоровозов)
	То же
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"                                                        
	Расширение номенклатуры и расширение объемов перевозимых отходов. Создание специализированного автопредприятия для оказания услуг по транспортировке промышленных отходов, включая опасные.

	1.3.5.
	Реконструкция спецзавода N 2 ГУП "Экотехпром" (Алтуфьевское ш.,33а) с целью увеличения мощностей со 130 до  до 180 тыс. тонн/год                     
	То же
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"                                                        
	Уменьшение объемов захоронения ТБО на 50 тыс.тонн/год. Дополнительная выработка электроэнергии для нужд городского хозяйства  - 1,5 МВт в год.

	1.3.6.
	Увеличение производственной мощности МСЗ N 4 ГУП «Экотехпром» (промзона Руднево) с 250 до 600 тыс. тонн ТБО в год
	То же
	УОПП
	Уменьшение объемов захоронения ТБО на 350 тыс.тонн/год.

Дополнительная выработка электроэнергии для нужд городского хозяйства  - 30 МВт в год                                                                  

	1.3.7.
	Расширение полигонов "Икша" и "Хметьево". Строительство полигона ТБО "Икша-2".    
	То же
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"                                                        
	Обеспечение возможности  захоронения  неутилизируемой части отходов

	1.3.8.
	Увеличение  мощностей комплексного предприятия по санитарной очистке в промзоне "Котляково" (Тарный пр., вл.2) с 300 до 375 тыс. тонн/год 
	То же
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"                                                        
	Уменьшение объемов захоронения ТБО  на 15 тыс. тонн/год за счет извлечения вторичных материальных ресурсов

	1.3.9.
	Увеличение мощностей мусороперегрузочной станции ГУП "Экотехпром" (ул. Дорожная,1, к.3) со 100 до 200 тыс. тонн/год       
	То же
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"                                                        
	Уменьшение выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта, занятого перевозкой отходов на полигоны. Извлечение вторсырья в объеме до 10 тыс. тонн/ год.

	1.3.10.
	Завершение строительства цеха по переработке золошлаковых отходов МСЗ N 4 
	ППМ: от 28.01.2003 N 34-ПП, от 
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"
	Уменьшение объемов захоронения золошлаковых отходов

	1
	2
	3
	4
	5

	
	(промзона Руднево)   
	23.03.2004  N 164-ПП, от 31.05.2005 N 369-ПП; РПМ: от 29.09.2004 N 1915- № 224-РП,   от 21.12.2000 N 1250-
РП от 26.01.2004 N 60-РП; РМ от  02.12.2001 N1099-РМ
	
	

	1.3.11.
	Реконструкция цеха по переработке золошлаковых отходов МСЗ N 2 (Алтуфьевское ш.,33а) 
	То же
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"
	Уменьшение объемов захоронения золошлаковых отходов

	1.3.12.
	Завершение строительства мусороперерабатывающего комплекса по переработке ТБО и КГМ в промзоне "Южное Бутово" мощностью 200 тыс.тонн/год
	То же
	УОПП, ГУП "Мосэкострой"                                               
	Уменьшение выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта, занятого перевозкой отходов на полигоны

	1.3.13.
	Строительство мусороперерабатывающего комплекса (Остаповский проезд, 6, 6а, ЮВАО)  
	РПМ: от 10.09.2002 N 1334-РП, от 30.05.2002 N 754-РП, от 02.04.2004 N 581-РП, от 02.10.2000 N 976-РП
	УОПП                                             
	Уменьшение объемов захоронения ТБО на 360 тыс.тонн/год.                             Дополнительная выработка электроэнергии для нужд городского хозяйства  - 20 МВт в год                                                                  

	1.3.14.
	Предпроектная проработка и выбор перспективных площадок для строительства завода по переработке макулатуры мощностью 250-300 тыс. тонн в год.        

                                       
	То же
	УОПП                                           
	Обеспечение переработки 50 % макулатуры образуемой, в городе 

	1.3.15.
	Строительство производства по термическому обезвреживанию нефтешламов, отходов фильтровальных матриалов, неутилизируемых отходов лакокрасочных материалов, клеев, мастик и др. мощностью до 15 тыс. тонн  (ГОС Угрешские")
	РПМ: от 10.09.2002 N 1334-РП, от 30.05.2002 N 754-РП, от 02.10.2000 N 976-РП
	УОПП, ГУП "Мосэкострой"                             
	Обеспечение переработки опасных отходов  объемом            15 тыс. тонн/год

	1.3.16.
	Строительство производства по первичной переработке ПЭТФ тары мощностью 8,0 тыс. тонн/год (площадка МСЗ в промзоне 
	То же
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"        
	Уменьшение объемов захоронения ТБО на 8 тыс.тонн/год 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	«Руднево» )
	
	
	

	1.3.17.
	Строительство производства по первичной переработке загрязненной ПЭТФ-тары мощностью до 3 тыс. тонн/год (ГОС "Котляково-Коломенское").   
	То же
	УОПП,    ГУП "Мосэкострой"                                      
	Уменьшение объемов захоронения ТБО на 3 тыс.тонн/год 

	1.3.18.
	Строительство сортировочного комплекса на полигоне «Саларьево» (Ленинский район Московской области) производительностью 

до 100 тыс. тонн/год
	То же
	УОПП,  ГУП "Мосэкострой"                                      
	Обеспечение сортировки и предварительной обработки отходов производства в объеме до 100 тыс. тонн в год. Уменьшение объема 

захоронения ТБО  и приравненнных к  ним неопасных промышленных отходов

	1.3.19.
	Строительство производства по переработке токсичных отходов гальванических и других производств мощностью 5 тыс. тонн/год (Остаповский проезд)           
	То же
	УОПП,     ГУП "Мосэкострой"                                        
	Обеспечение переработки 5 тыс. тонн/год опасных отходов

	1.3.20.
	Строительство производственных участков для предварительной обработки, сортировки и компактирования вторичного сырья (в том числе ПЭТФ-тары)  общей мощностью 24 тыс.тонн/год  в ЮЗАО, САО, ВАО, ЮАО, ЗелАО. Сбор и предварительная обработка вторсырья и ПЭТФ-тары общим объемом 24 тыс. тонн/год                                                                                                                                                                                                
	То же
	УОПП,                                      префектуры АО, ЗАО "Вторсырьепереработ-ка"
	Уменьшение объема захоронения ТБО и приравненных к ним промышленных отходов  на 24 тыс. тонн/год

	1.3.21.
	Развитие городской системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, образующихся на предприятиях здравоохранения, образования и социальной защиты населения.  
	 РПМ от 02.10.2000 N 976-РП
	УОПП,  ГУП "Промотходы", префектуры АО                                            
	Увеличение объема сбора и обезвреживания люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов на 20 %.                    

	1.3.22.
	Организация производства по сбору и переработке отходов и лома электронной и электротехнической продукции, отходов кино- и фотопроизводств, ликвидация изъятых из оборота информационных компьютерных носителей в ПЗ ЮВАО.  
	РПМ: от 10.09.2002 N 1334-РП, от 30.05.2002 N 754-РП, от 02.10.2000 N 976-РП
	УОПП,  префектуры АО                                
	Уменьшение объема захоронения и обеспечение возможности вторичного использования отходов  лома электронной и электротехнической продукции , отходов кино- и фотопроизводств на 20 тыс. тонн/год                                                                                                                                                                                                                                                                    

	2.
	Сохранение и развитие природных и озелененных территорий города. Реабилитация, восстановление и повышение устойчивости системы природных и озелененных территорий города.  Цветочное оформление. 



	2.1.
	Мероприятия по сохранению и развитию территорий природного комплекса города и особо охраняемых природных территорий  

 

	2.1.1.
	Разработка и утверждение в 2007 году Генеральной схемы озеленения  до 2020 года
	ППМ от 25.02.2003  N 102-ПП 
	Москомархитектура                                     
	Определение основных направлений  и стратегии развития системы озеленения города

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Мероприятия по созданию особо охраняемых природных территорий   

	2.2.1.
	Образование 18 особо охраняемых природных территорий примерной площадью  3735,30 га
	Закон г. Москвы от 06.07.2005 N 37, ППМ от 07.12.2004 N 854-ПП
	ДПиООС, ГУ "Московское городское управление ООПТ", Москомархитектура, 

префектуры АО,

ГУП НИиПИ Генплана  Москвы                                        
	Образование ООПТ:                                                                                      2006 г.- 7  ( 1933,90 га):                                                                                       1. Природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" (примерная площадь - 1065,00 га); 2. Природный заказник "Выхинский" 

	
	
	
	
	(примерная площадь - 27,20 га); 

3. Природный заказник "Жулебинский" (примерная площадь - 136,40 га); 

4. Ландшафтный заказник "Долина реки
Битцы в Ясенево" (примерная                                                               площадь - 47,10 га); 

5. Ландшафтный заказник "Бутовский" (примерная площадь - 480,20 га); 

6. Природный заказник "Дегунинский" (примерная площадь - 8,40 га);

  7. Ландшафтный заказник "Химкинский" (примерная площадь - 169,60 га).

2007 г. - 5 (1451,00 га):                                                                                      1. Природный заказник "Медведковский" (примерная площадь - 28,10 га); 

2. Природный заказник "Северный" (примерная площадь - 99,50 га); 

3. Ландшафтный заказник "Алтуфьевский" (примерная площадь - 78,60 га);  

4. Ландшафтный заказник "Тропаревский" (примерная площадь - 344,70 га);  

 5. Комплексный заказник "Зеленоградский" (примерная площадь - 900,10 га).

2008 г. - 6  ( 350,40 га):                                                                                      1. Природный заказник "Долина реки Горетовки" (примерная площадь - 178,10 га); 2. Природный заказник "Ивановский" (примерная площадь - 10,30 га); 

3. Природный заказник "Анинский" 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	(примерная площадь - 19,40 га);

 4. Ландшафтный заказник "Долина реки Городни" (примерная площадь - 101,30 га);

5. Природный заказник "Голубинский" (примерная площадь - 23,80 га); 

6. Природный заказник "Троицкий" (примерная площадь - 17,50 га).

	2.3.
	Реабилитационные и организационно-технические  мероприятия  на территориях природного комплекса  и особо охраняемых природных территориях



	2.3.1.
	Проведение реабилитационных мероприятий на ООПТ, в том числе:

- инвентаризация сторонних землепользователей, расположенных в границах ООПТ;

- утверждение перечней выводимых предприятий и организаций расположенных в границах 8-ми ООПТ;

- подготовка распорядительных документов Правительства Москвы о выводе предприятий и организаций с особо охраняемых природных территорий города Москвы;

- вывод сторонних землепользователей, реабилитация и создание новых объектов на освобожденных участках 8-ми ООПТ.       


	ППМ: от 04.10.05 N 755-ПП , ППМ от 25.03.03 N 188-ПП, РПМ: от 03.09.03 N 1579-РП, от 06.10.05 N 1957-РП 
	Префектуры АО, МГУ ООПТ, ДПиООС,                                      
	 Мероприятия проводятся на территориях:

- природно-исторических парков: Москворецкий, Покровское-Стрешнево, Царицыно, Долина реки Сетунь, Тушинский, Битцевский лес;

- природных заказников: Петровско-Разумовское, Теплый стан;

- памятника природы Серебряный бор             2006 год:   1. Подготовка и утверждение Городской комиссией по перебазирванию, реформированию, ликвидации предприятий и организаций и реабилитации освобождаемых территорий перечней выводимых предприятий и организаций, расположенных в границах особо охраняемой природной территории (природно-исторические парки: "Москворецкий" - около 2 га,   "Царицыно" - около 12 га, природный заказник "Долина реки Сетунь" -  около 12 га).                                                                                     2. Подготовка, согласование и утверждение распорядительных документов Правительства Москвы о выводе предприятий и организаций с особо охраняемых природных территорий города Москвы (природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево"). 

3. Реабилитация земель и создание новых объектов, связанных с использованием особо охраняемых природных территорий, на освобожденных от сторонних пользователей земельных участках, в том числе: 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	ландшафтный заказник "Долина реки Сходни в Куркино" - около 14,2 га (земли бывших огородов).                                                                                                2007 год: 1. Подготовка и утверждение Городской комиссией  по перебазированию, реформированию, ликвидации предприятий и организаций и реабилитации освобождаемых территорий перечней выводимых предприятий и организаций, расположенных в границах особо охраняемой природной территории (природно-исторический парки: "Тушинский" - около 2 га, "Битцевский лес" - около 10 га, природные заказники: "Петровско-Разумовское" - около 1 га,
«Теплый стан» - около 12 га).

2. Реабилитация земель и создание новых объектов, связанных с использованием особо охраняемых природных территорий, на освобожденных от сторонних пользователей земельных участках (природно-исторические парки: "Москворецкий", "Царицыно", "Битцевский лес", "Тушинский", памятник природы "Серебряный Бор" - 7,3 га, природные заказники: "Петровско-Разумовское", "Теплый Стан").

3. Подготовка, согласование  и утверждение распорядительных документов Правительства Москвы о выводе предприятий и организаций с особо охраняемых природных территорий города Москвы: природно-исторический парк "Москворецкий", "Царицыно", природный заказник "Долина реки Сетунь".          

4. Реабилитация земель и создание новых объектов, связанных с использованием особо 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	охраняемых природных территорий, на освобожденных от сторонних пользователей земельных участках: природно-исторические парки "Покровское-Стрешнево", природный заказник "Долина реки Сетунь".                                                                                                                     2008 год: 1. Подготовка, согласование и утверждение распорядительных документов Правительства Москвы о выводе предприятий и организаций с особо охраняемых природных территорий города Москвы (природно-исторические парки: "Тушинский", "Битцевский лес", природные заказники: "Петровско-Разумовское", "Теплый Стан").

	2.3.2.
	Создание, новых объектов озеленения на территориях Природного комплекса (в том числе благоустройство и озеленение водоохранных зон рек: Сходня, Москва, Чермянка, Яуза, Лихоборка) на площади 258,14 га:                                                                                                                                      1. ЦАО - 3 (3,26 га),                                                     2. СЗАО - 6 (18,68 га),                                                                           3. ЗАО - 2 (23,0 га),                                                      4. ЮЗАО - 2 ( 6,40 га),                                                                               5. ЮАО -2 (4,20 га),                                                      6. ВАО - 4 (8,80 га),                                                                                 7. СВАО - 10 (107,60 га),                                                8. САО - 1 (5,50 га),                                                                                     9. Зеленоградский АО - 4 (78,20 га)  

10. ЮВАО - 1 (2,50 га)               
	ППМ от 25.02.2003 N 102-ПП
	Префектуры АО, ГУП "Мосзеленхоз"                                  
	Создание 34 новых объектов озеленения на площади 259,04 га. 

	2.3.3.
	Сохранение и восстановление памятников садово-паркового искусства на площади - 167,17  га:                            

1. ЦАО - 2 (3,72 га),                        

2. ЮЗАО - 2 ( 43,6 га),                                                                                 3. ЮАО -1 (79,0 га),                        

4. ВАО - 2 (9,2 га),                                                                             5. СВАО - 2 (25,0 га),                       

6. САО - 1 (6,65 га)      

                    
	То же
	ДПиООС, префектуры АО, ГУП "Мосзеленхоз", ГУ МГУ ООПТ                                                
	Капитальный ремонт и реставрация 11 памятников садово-паркового искусства на площади 185,1 га.

	1
	2
	3
	4
	5

	2.3.4.
	Реконструкция  и капитальный ремонт  объектов озеленения вдоль основных магистралей города общей площадью 105,29 га:

1. ЦАО - 2 (7,4 га),

2. ЗАО - 2 (10,15 га),

3. ЮЗАО - 1 (25,5 га),

4. ЮАО - 2 (12,0 га),                               

5. ЮВАО - 1 (22,46 га),

6. СВАО - 2 (14,52 га), 

7. САО - 1 (1,57 га),

8. Зеленоградский АО - 3 (11,69 га)                                                         
	То же
	Префектуры АО, ГУП "Мосзеленхоз", ГУП "Доринвест"                                     
	Реконструкция озелененных территорий на площади 126,3 га (15 объектов).

	2.3.5.
	Обучение и повышение профессиональной квалификации специалистов, работающих в системе ООПТ 
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДПиООС, ГУ "Московское городское управление ООПТ"                                        
	Обучение и повышение профессиональной квалификации не менее 200 специалистов, работающих в системе ООПТ 

	2.3.6.
	Ведение Красной книги города Москвы. 
	ППМ от 10.07.2001 N 634-ПП 
	ДПиООС                           
	Проведение ежегодных исследований  видового состава, распространения, численности, состояния объектов животного 
и растительного мира Москвы (в том числе в Зеленоградского АО). Выпуск второго издания Красной книги города Москвы

	2.3.7.
	Ведение государственного Кадастра ООПТ
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ                                                
	Получение объективной информации о состоянии компонентов ООПТ.    Ежегодное проведение учетно-инвентаризационных работ на ООПТ

	2.3.8.
	Учет и ведение реестра зеленных насаждений. 
	ППМ от 20.02.2001 N159-ПП
	ДПиООС,  префектуры АО, ГПУ "Мосэкомониторинг", ДЖКХиБ                                                  
	Инвентаризация 100% площади озелененных городских территорий. Ведение электронного паспорта 494 площадок постоянного наблюдения за состоянием зеленых насаждений. Подготовка ежегодного аналитического отчета о состоянии зеленых насаждений, разработка методических материалов по проведению озеленительных работ, реабилитация нарушенных зеленых насаждений, консультационная и методическая поддержка и т.д. Разработка Регламента проведения инвентаризации зеленых насаждений.



	1
	2
	3
	4
	5

	2.3.9.
	Обустройство и содержание на ООПТ:                                                          - 10 вольерных комплексов с декоративными животными,                            

- 50 подкормочных площадок для животных,                                                             - реинтродукция 100 хищных птиц.                                                                  
	Закон города Москвы от 06.07.2005 N 37, ППМ: от 07.12.2004 N 854-ПП, от 02.03.2004 N 116-ПП
	ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ"                                    
	Реализация мероприятий по восстановлению биоразнообразия на ООПТ. Подготовка плана мероприятий на период 2008-2010 г.

	2.4.
	Мероприятия по повышению комфортности озелененных территорий города

	2.4.1.
	Цветочное оформление территорий города
	ППМ: от 22.01.2002 N50-ПП,  от 14.01.2003 N 8-ПП 
	ДЖКХиБ, префектуры АО, Москомархитектура, ГУП "Гормост"                                            
	Создание цветников (с учетом сезонной сменности) на площади:                                                                                                            2006 г. - 584 тыс. кв.м.,

2007 г. - 698 тыс. кв.м.,

 2008 г. - 751 тыс. кв.м.

За период с 2006 по 2008 годы прирост цветников  составит 28%                                                           

	2.4.2.
	Благоустройство дворовых территорий. Создание озелененных территорий с использованием междворовых пространств для отдыха населения
	ППМ от 05.04.2005 N 194-ПП 
	ДЖКХиБ, префектуры АО                             
	Создание 164 новых озелененных и рекреационных зон для отдыха населения  на площади около 148 га

	2.5.
	Совершенствование нормативного правового обеспечения подпрограммы " Сохранение и развитие природных и озелененных территорий города. Реабилитация, восстановление и повышение устойчивости системы природных и озелененных территорий города.  Цветочное оформление "  


	2.5.1.
	Разработка в 2006 году проекта закона города Москвы «Об объектах животного мира города Москвы» и подзаконных актов в области охраны и использования объектов животного мира.
	ППМ от 28.12.04 N957-ПП, РМ от  25.01.05 N3-РМ 
	ДПиООС 
	Создание правовых основ для рационального использования и охраны объектов животного мира  С учетом изменений в 2004 году федерального законодательства регулирование вопросов охраны и использования объектов животного и растительного мира требует принятия отдельного закона города Москвы, в том числе необходимо четко регламентировать полномочия органов власти города Москвы в данной сфере. 

Разработка нормативных актов города Москвы в целях реализации закона города Москвы «Об объектах животного мира города Москвы» (2007г.). В целях реализации закона необходимо подготовить ряд подзаконных актов, регулирующих, в том числе, вопросы государственного учета, ведения кадастра и мониторинга объектов животного мира, 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	предоставления прав пользования, установления соответствующих ограничений на указанные объекты.

	2.5.2.
	Разработка в 2007 году  проекта федерального закона  "О пригородных зонах городов федерального значения"
	Земельный кодекс Российской Федерации, ППМ от 04.10.2005 N 755-ПП 
	ДПиООС 
	Создание правовых основ, регулирующих использование пригородных зон.

	2.5.3.
	 Разработка и утверждение в 2007 году научно-методических рекомендаций по определению рекреационной емкости ПК с учетом режимов регулирования градостроительной деятельности
	Инновационная разработка
	ГУП НИиПИ Генплана Москвы                                 
	Методическое обеспечение оценки рекреационной емкости территории

	2.5.4.
	Принятие в 2006 году новых нормативных правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы организации деятельности службы охраны ООПТ, а также предусматривающих создание общественных инспекций по контролю за особо охраняемыми природными территориями
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ                                         
	Регламентация вопросов организации деятельности службы охраны ООПТ

	2.5.5.
	Корректировка правил содержания зеленых насаждений и ухода за ними с учетом функционального зонирования в ООПТ (2006г.)
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ                                                  
	Подготовка первоочередных мероприятий, направленных на содержание зеленых насаждений различных функциональных зон ООПТ для внесения изменений в действующие правила  содержания зеленых 

	3.
	Охрана почвенного покрова города

	3.1.
	Разработка и утверждение в 2006 году паспорта городской почвы и регламента пользования городской почвой в границах участков
	МГСН 1.02-02, ППМ: от 31.08.2004 N 602-ПП , от 27.09.2005 N 748-ПП
	ДПиООС                                                            
	Создание нормативного правового документа, определяющего качество почвы в конкретном участке города и его динамическое изменение в процессе эксплуатации, а также требования к землепользователям по обеспечению нормативного качества в рамках программы комплексного благоустройства 

	3.2.
	Адаптация международных нормативов допустимых антропогенных нагрузок на почвы как компонент экосистемы
	ППМ: от 31.08.2004 N 602-ПП,  от 27.09.2005 N 748-ПП
	ДПиООС,  ДНиПП

                     
	Разработка методических указаний для использования критических нагрузок в качестве комплексного показателя состояния почв

	3.3.
	Разработка в 2006 году физико-химических методов ремедиации сильно-загрязненных почв города Москвы
	ППМ: от 31.08.2004 N 602-ПП,  от 27.09.2005 N 748-ПП
	ДПиООС,  ДНиПП                     
	Создание и адаптация высокотехнологических приемов для очистки почв от тяжелых металлов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.4.
	Доработка и утверждение в 2006 году методики исчисления размера и взыскания вреда, вызываемого захламлением, загрязнением и деградацией земель на территории Москвы
	ППМ: от 31.08.2004 N 602-ПП,  от 27.09.2005 N 748-ПП
	ДПиООС,  ДНиПП                     
	Методика исчисления размеров ущерба, нанесенного городской среде в результате экологических правонарушений и его возмещение

	3.5.
	Разработка методики оценки вреда в результате уничтожения (запечатывания) или нарушения почвенного слоя при ведении хозяйственной деятельности
	ППМ: от 31.08.2004 N 602-ПП,  от 27.09.2005 N 748-ПП
	ДПиООС, ДЖКХиБ                  
	Количественная оценка ущерба от антропогенного нарушения почвенного покрова в процессе хозяйственной деятельности

	3.6.
	Разработка комплексной системы сбора, транспортировки, подготовки, переработки органических отходов пищевого и растительного происхождения для получения компостов, биоудобрений и грунтов 
	ППМ: от 27.07.2004 N 514-ПП; от 09.08.2005 ППМ N 594-ПП 
	ДПиООС, ДЖКХиБ                      
	Уменьшение вывоза органических отходов на полигоны; внедрение технологий получения высококачественного компоста и биоудобрений для нужд городского хозяйства. Производство почвенного грунта под городские насаждения, замещение загрязненных слоев почвы на почвенные грунты с послойной пересыпкой ТБО и рекультивацией

	3.7.
	Разработка системы сбора и переработки строительных отходов для использования на грунтовых заводах 
	ППМ: от 27.07.2004 Москвы N 514-ПП, от 09.08.2005 N 594-ПП 


	ДПиООС, ДНиПП                    
	Создание компонентов грунтов, используемых для реабилитации городских почв, при сокращении вывоза строительных отходов на полигоны и свалки

	3.8.
	Создание грунтового завода
	То же
	Москомархитектура; Префектуры АО                          
	Подбор участка и разработка проектных решений создания завода по переработке загрязненных грунтов и подготовке почв для использования в городском хозяйстве

	3.9.
	Первоочередная реабилитация участков сильнозагрязненных городских почв:                                          

- территория у вокзала Савеловский, 

- полигон "Щербинка" (Домодедовский р-н Московской области).
	ППМ от 25.02.2003  N 102-ПП,  от 27.07.2004 N 514-ПП,  от 09.08.2005    N 594-ПП, от 03.05.05 N 305-ПП, от 28.01.03 N 34-ПП
	ДПиООС, ДЖКХиБ, УОПП, МГУП "Промотходы", ГУП "Мосэкострой"                   
	Селитебные зоны с разноэтажной застройкой. Вывоз 0,2 м и более (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы города на грунтовый завод для переработки 

Промышленные зоны. Изоляция загрязненных территорий буферными зелеными зонами, внутри зон-агротехнические приемы - известкование, внесение минеральных удобрений (особенно фосфорных) и биоорганических удобрений (БОУ), гумусосодержащих препаратов  

	3.10.
	Первоочередная реабилитация участков сильнозагрязненных городских почв: б-р Литовский, ул. Айвазовского (общая площадь ареала - 2553139 кв. м)
	ППМ: от 27.07.2004 Москвы N 514-ПП, от 09.08.2005 N 594-ПП 
	ДПиООС, ДЖКХиБ             
	Природные территории. Вынесение источников загрязнения на безопасное расстояние, в легкодоступных местах вывоз 20 см слоя за пределы зоны, в 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	труднодоступных метах - фиторемедиация, биоремедиация, подсыпка

	3.11.
	Разработка и утверждение нормативных актов в области охраны и рационального использования городских почв 
	ППМ:  от 31.09.04 N602-ПП,   от 27.09.2005 N 748-ПП
	ДПиООС 
	Создание правовых основ для рационального использования и охраны городских почв. В целях реализации закона  «О городских почвах» необходимо разработать более 10 подзаконных нормативных актов, в том числе, постановления Правительства Москвы, утверждающие Порядок осуществления компенсационного оздоровления городских почв, Порядок ведения Реестра городских почв и др.

	4.


	Развитие инфраструктуры водохозяйственного комплекса. Охрана и восстановление водных объектов.

	 4.1.
	Установление водоохранных зон города Москвы и вывод предприятий с их территории

	4.1.1.
	Разработка проектов водоохранных зон  по рекам  Яуза, Котловка, Городня, Самородинка, Очаковка, Раменка
	ППМ: от 17.06.2003 N 450-ПП,                                                            от 19.10.1999 N 958-ПП , от 28.09.04.N 666-ПП
	ДПиООС, МОБВУ, Москомархитектура                     Префектуры АО,          Департамент земельных ресурсов города Москвы                                 
	Определение количественных и качественных характеристик и ограничений по использованию территорий природного комплекса. Создание правовых основ для применения мер административного воздействия в случае нарушения установленных ограничений.

	4.1.2.
	Разработка типового знака обозначения границ водоохраных зон на местности и Положения о порядке выноса границ 

водоохранных зон в натуру             
	ППМ: от 17.06.2003 N 450-ПП,                                                           от 19.10.99 N 958-

ПП, от 28.09.04.N 666-ПП
	ДПиООС, МОБВУ, Москомархитектура                     Префектуры АО,          

Департамент земельных ресурсов города Москвы                                 
	Регламентация действий городских структур при реализации природоохранных мероприятий. Ознакомление и 
предупреждение об условиях использования территорий, имеющих природоохранный статус. Пропаганда бережного отношения к природным объектам.

	4.1.3.
	Проведение инвентаризации   водоохранных зон, выявление самовольно размещенных объектов     
	То же
	ДПиООС, МОБВУ, Москомархитектура                     Префектуры АО,          Департамент земельных ресурсов города Москвы                                 
	Учет объектов, расположенных в водоохранных зонах. Подготовка решений по выводу самовольно построенных объектов.

	4.1.4.
	Разработка перечня и графика вывода из водоохранных зон объектов, оказывающих негативное влияние на экологическое 
	То же
	ДПиООС, МОБВУ, Москомархитектура                     Префектуры АО,                                      
	Создание системы действий для проведения работ по приведению в соответствие установленному статусу территорий 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	состояние водных объектов    
	
	Департамент земельных ресурсов города Москвы     
	природного комплекса.

	4.1.5.
	Проведение работ по выводу из водоохранных зон  объектов, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние водных объектов
	То же
	ДПиООС, МОБВУ, Москомархитектура                     Префектуры АО,          Департамент земельных ресурсов города Москвы                                 
	Рекультивация, благоустройство и озеленение территорий с целью  приведения в соответствие с установленным статусом территорий природного комплекса.

	4.2.
	Экологическая реабилитация и благоустройство прудов  города Москвы

	4.2.1.
	В 2006 году - экологическая реабилитация прудов по адресам: 

ЦАО: ул. Б. Калитниковская,                                                                                                                                                                ЮАО: ул. Бехтерева, ул. Дорожная (1 очередь),                                                                                                                                                                    ЗелАО:  пруд на ручье Ржавка (в г. Зеленограде), Каскад прудов в пос. Малино,                                                                                                                                                                                                                                  ЗАО: по Солнцевскому проспекту,

САО: Фермские пруды (пруд Верхний),

ЮЗАО: ул. Новочеремушкинская,

СВАО: в Хлебниковском лесопарке. Проведение предпроектных работ и экологическая реабилитация прудов по адресам:

ЗАО: ул. Федосьино, ул. Кутузова,                                                                                                                                                                                                            ЮЗАО:  в Усадьбе 

"Ясенево",  

ул. Феодосийская,            

СЗАО: в с. Рождествено,                                                                                                                                                                                             САО: в парке "Грачевка"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 В 2007 году - проведение проектных работ и экологическая реабилитация прудов:                                                                                                                                                                                                                           ЮВАО: пруд "Садки" Волгоградский пр-т, 46/15,                                                                                                                                               СЗАО: пруд по 1-му Тушинскому пр-ду, 15-17,                                                                                                                                                                                           САО: Головинские пруды, 

Малые 1 и 2 в

 усадьбе Михалково 

 в парке П. Алексеева,     

СВАО: пруд у МГСУ Ярославское ш.,вл. 26,                                                                                                                                                        
	ППМ:  от 28.09.04 N666-ПП, от 25.02.03 N102-ПП
	ДПиООС, ГУ "Бюро экоанализ", ГУП "Мосводосток", ГУП  "Гидромост", префекуры АО                                                      
	Создание ландшафтно- полноценных благоустроенных зон отдыха для жителей города. Создание условий для гнездования птиц, развития околоводной растительности, водной фауны.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Зел АО: Каскад прудов на реке Каменка (пруд №1),  пруд на 3-ем Западном проезде,                                                                                                                                                                                                                                             ЮЗАО: по ул. Ак. Арцимовича, вл. 7, по Ленинскому пр-ту между вл.123 к. 4,5 и вл.129, в 9 мкр. Теплого Стана, пруд Бутовский № 1 и № 2 ул. Б. Бутовская, по ул. Айвазовского, 5-1,

ЗАО: по ул. Генерала Дорохова - Очаковское ш. 10, 28,                                                                                                                                                                                                              ВАО: по ул. Красноярская,15, по ул. Суздальская, вл. 8-10, пруд "Советский" ул. Сергея Лазо,3, пруд "Собачий" ПКиО "Сокольники".
	
	
	

	4.3.
	Экологическая реабилитация и благоустройство родников города Москвы

	
	В 2006 году: ЦАО:  на территории памятника садово-паркового исскуства "Нескучный сад",                                                    ЮЗАО: Битцевский лес,                                                                 Зел АО: Каменка, Зеленоградский леспаркхоз,                            

ЮВАО: Кузьминки-Люблино,               СЗАО:   Москворецкий, Покровское-Стрешнево,              

ЗАО: Тропарево,                                        ВАО: Рудневка,                         

ЮАО: Царицыно - 2.

В 2007 году: 
ЮАО: парк "Царицыно (N 11, 13),   родник пруда Бекет, родник "Воробьевы горы" (N 31, 32),                                                                                                                                        ЮЗАО: "Теплый Стан" (N17), в парке "Битцевский лес" (N 18),                                         
ЗАО: парк "Москворецкий" (N 23,24,25,26,27,28,36,37), 

Зел АО: N 47, N 49, в Зеленоградском леспаркхозе (N 44, 46), на левом берегу р. Сходни (N 42),

ЮАО: Музей-заповедник "Коломенское"(N 5 и  N 10).


	То же
	ДПиООС, ГУ "Бюро экоанализ", ДЖКХиБ, ГУП "Гидромост"                                      
	Благоустройство территорий вокруг родников. Создание мест отдыха для жителей прилегающих жилых районов. Приведение состояния территорий в соответствие с их природоохранным статусом. Ландшафтная реорганизация территории.

	1
	2
	3
	4
	5

	4.4.
	Восстановление и очистка акваторий и водоохранных зон рек.

	
	Восстановление  водоемов и прибрежных территорий:    р. Сетунь (2006 г. 1 этап - 3,4 км); р. Городня (2007-2008 гг.     1 этап -23,8 км; 2 этап - 5,6 км); р. Лихоборка (2006-2007 гг. 12,2 км); р. Чермянка (2006-2007 гг. 12,5 км), Яуза (до 2008 г. 5 км)                               
	ППМ  от 28.09.2004 N666-ПП
	ДПиООС, ДЖКХиБ, ГУ "Бюро экоанализ",  ГУП "Мосводосток", ГУП ДЗ "Гидромост",  префектуры АО                                       
	Увеличение площади территорий природно-рекреационного назначения  Повышение условий комфортности проживания в городе. Восстановление и реабилитация  малых рек (Яуза, Лихоборка, Сетунь, Городня),  благоустройство прилегающих территорий

	4.5.
	Реконструкция и строительство систем очистки поверхностных стоков

	4.5.1.
	 Строительство кустовых очистных сооружений на водовыпусках ГУП "Мосводосток" (ОС 1 и ОС 3 в ЗелАО)
	ППМ от  25.02.2003 N 102-ПП
	МГУП «Промотходы»,    ООО «Организатор»,   ГУП "Мосводосток"                                       
	Достижение уровня качества воды реки Сходня в границах Зеленоградского АО требованиям к водоемам культурно-бытового назначения

	4.6.
	Совершенствование систем и технологии очистки бытовых и промышленных стоков

	4.6.1.
	Принятие и введение с 2007 года новых правил приема производственных сточных вод в московскую городскую канализацию
	ППМ: от 27.08.2002 N 695-ПП, от 25.02.2003 N 102-ПП 
	Комплекс городского хозяйства Москвы, МГУП "Мосводоканал"                                        
	Создание системы контроля качества производственных сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию и экономического механизма достижения требуемого качества

	4.6.2.
	Внедрение на объектах города современных систем дезинфекции воды и стоков с применением технологий на основе УФ-излучений
	ППМ от 11.05.2004 N 289-ПП  
	МГУП "Мосводоканал",  МГП "Мосводосток"                      
	Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия города Москвы. Создание эпидемиологических барьеров распространению инфекционных заболеваний.                                                                                                                                                                                      

	4.6.3.
	Строительство систем водоотведения:                                                                                          - АРР при Черкизовской КНС объемом 45 тыс. м. куб.;

- напорные трубопроводы от Центральной насосной станции по Нижегородской ул.;                                                                                 - отводящие трубопроводы от Центральной насосной станции                                                                                        
	ППМ от 17.02.98 N124-ПП
	МГУП "Мосводоканал"


	Повышение безопасности и надежности систем водоотведения. Защита территории города Москвы от аварийных выбросов канализаций     

	4.6.4.
	Завершение строительства блока биологического удаления биогенных элементов-сооружения доочистки второго 

блока Ново-Люберецкой станции аэрации производительностью 500 тыс.куб. м/сутки                                                                                         
	ППМ: от 17.02.98  N124-ПП, от 25.02.2003 N102- 

ПП, от 11.05.2004 N 289-ПП
	МГУП "Мосводоканал"                     
	Повышение экологической безопасности технологий очистки канализационных стоков города

	5.
	Защита воздушного бассейна от выбросов стационарных и передвижных источников. Защита территории от шумового загрязнения 

	5.1.
	Организация дорожного движения

	1
	2
	3
	4
	5

	5.1.1.
	Разработка и принятие в 2006 году проекта закона "О регулировании передвижения автотранспортных средств на отдельных городских территориях"
	ППМ от 12.07.2005 N 507-ПП
	ДТиС, ДПиООС, ГИБДД, ЦОДД            
	Снижение негативного воздействия от выбросов автотранспорта на отдельных зонах города. Определение  экологической эффективности различных вариантов ограничения въезда автотранспорта на отдельные территории. 

	5.1.2.
	Внедрение автоматических систем управления дорожным движением на магистральной сети и транспортных кольцах
	РМ от 10.03.2005 N 58-РМ 
	ДТиС, ЦОДД


	Внедрение автоматических систем управления дорожным движением: в 2006 г. – на 1 магистрали, в 2007 г. – на 2 магистралях, в 2008 г. - на 3 магистралях

Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 14870 тонн/год;

- по оксидам азота на 800 тонн/год;

- по суммарным углеводородам на 1600 тонн/год;

- по сумме загрязняющих веществ на 18000 тонн/год

	5.1.3.
	Улучшение информированности участников дорожного движения о текущей транспортной ситуации с целью выбора оптимального маршрута движения 
	Инновационная разработка
	ДТиС, ЦОДД, НИиПИ Генплана Москвы, ДЖКХиБ                      
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 5400 тонн/год;

- по оксидам азота на 270 тонн/год;

- по суммарным углеводородам на 620 тонн/год;

- по сумме загрязняющих веществ на 6480 тонн/год



	5.1.4.
	Освобождение загруженных участков дорог от несанкционированно припаркованных автомобилей
	Кодекс администра-тивных правонарушений РФ
	ДЖКХиБ                            
	Проведение работ по освобождению участков магистралей: в 2006 г. - на 2 магистралях, в 2007 г. - на 3 магистралях, в 2008 г. - на 3 магистралях.

Реализация мероприятия приведет к 
снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 15740 тонн/год;

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	- по оксидам азота на 860 тонн/год;

- по суммарным углеводородам на 1800 тонн/год;

- по сумме загрязняющих веществ на 19200 тонн/год

	5.1.5.
	Поэтапное внедрение Комплексной схемы организации дорожного движения в центре Москвы 
	ППМ от 01.06.2004  N 351-ПП 
	ДТиС,                      Префектура ЦАО                        
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 2470 тонн/год; 

- по оксидам азота на 140 тонн/год; 

- по суммарным углеводородам на 280 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 3000 тонн/год 



	5.1.6.
	Разработка схемы и внедрение выделенных полос для движения общественного автотранспорта 
	ППМ от 14.06.2005 N 438-ПП 
	ДТиС, ЦОДД, Мосгортранс                     
	Увеличение скорости движения общественного транспорта и повышение привлекательности общественного транспорта, как альтернативы использования личного автотранспорта.

Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 500 тонн/год; 

- по оксидам азота на 200 тонн/год;

- по суммарным углеводородам на 100 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 800 тонн/год 



	5.1.7.
	Поэтапная реконструкция светофорного хозяйства 
	Инновационная разработка
	ДТиС,

ЦОДД                                   
	Реконструкция:   в 2006 г. - 350 светофоров, в 2007 г. - 550 светофоров, в 2008 г. - 670 светофоров.

Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	передвижных источников:

- по оксиду углерода на 15760 тонн/год; 

- по оксидам азота на 3000 тонн/год; 

- по суммарным углеводородам на 2640 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 21400 тонн/год

	5.1.8.
	Проектирование маршрутов скоростного трамвая и их введение
	Инновационная разработка
	ДТиС                                   
	Введение в 2008 г. первого маршрута скоростного трамвая.

Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 75 тонн/год; 

- по оксидам азота на 25 тонн/год; 

- по суммарным углеводородам на 10 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 110 тонн/год 

	5.2.
	Сокращение количества используемого в городе грузового автотранспорта

	5.2.1.
	Ограничение с 2007 года  количества грузового транспорта, пересекающего пределы третьего транспортного кольца
	ППМ от 12.07.2005 N 507-ПП 
	ДТиС, ДПиООС                      
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 5600 тонн/год; 

- по оксидам азота на 2000 тонн/год; 

- по суммарным углеводородам на 500 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 7100 т/год 



	5.2.2.
	Ограничение с 2007 года количества грузового транспорта с нормами не ниже ЕВРО-2 и ЕВРО-3,  пересекающего  пределы Садового кольца 
	ППМ от 12.07.2005 N 507-ПП 
	ДТиС, ДПиООС                      
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 1500 тонн/год; 

- по оксидам азота на 450 т/год;

- по суммарным углеводородам на 150 тонн/год; 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	- по сумме загрязняющих веществ на 2100 тонн/год

	5.2.3.
	Запрет эксплуатации транспорта, обслуживающего строительный комплекс в городе Москве, не соответствующий нормам ЕВРО-2 и выше.
	ППМ от 12.07.2005 N 507-ПП
	ДГПРиР                                     
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 13400 тонн/год; 

- по оксидам азота на 4250 тонн/год; 

- по суммарным углеводородам на 300 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 18000 тонн/год 

	5.2.4.
	Установка нейтрализаторов на автомобили,  обслуживающие  жилищно-коммунальный комплекс
	Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
	ДЖКХиБ                            
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 11000 тонн/год; 

- по оксидам азота на 430 тонн/год;

- по суммарным углеводородам на 126 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 13300 тонн/год 

	5.3.
	Обновление подвижного состава общественного транспорта

	5.3.1.
	Обновление автобусного парка подвижным составом, соответствующим нормам ЕВРО-3
	ППМ: от 28.12.2004 N 952-ПП,  от 18.01.2005 N 24- ПП,   от 16.08.2005                                                           N 617-ПП, от 20.08.2002 N 663-ПП 

РПМ от 24.05.2005                     N 879-РП 
	ДТиС, ДЭПиР                    
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 2010 тонн/год;

- по оксидам азота на 600 тонн/год;

- по суммарным углеводородам на 150 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 3000 тонн/год 



	5.4.
	Ограничение допуска в город междугородних автобусов, не соответствующих нормам ЕВРО-2 или ЕВРО-3

	5.4.1.
	Обеспечение мер по запрету использования междугородних автобусов не соответствующих нормам ЕВРО-2, ЕВРО-3 
	ППМ от 18.01.2005 N 24-ПП
	ДТиС                                             
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 410 тонн/год;  

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	- по оксидам азота на 120 тонн/год; 

- по суммарным углеводородам на 50
тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 600 тонн/год

	5.4.2.
	Техническое оснащение 35 постов ДПС оборудованием для контроля транспорта на соответствие экологическим требованиям при въезде в Москву 
	Инновационная разработка
	ГИБДД                                      
	Техническое оснащение постов ДПС оборудованием для контроля транспорта при въезде в Москву на соответствие экологическим требованиям: в 2006 г. - 11 постов, в 2007 г. - 12 постов, в 2008 г. - 12 постов

	5.5.
	Легковые автомобили

	5.5.1.
	Обеспечение прироста мощностей пунктов технического осмотра транспортных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	 
	ДТиС                                         
	Создание станций технического обслуживания в количестве 1000 штук ежегодно. Создание пунктов технического осмотра транспортных средств в количестве 20 штук ежегодно                                       

	5.5.2.
	Введение с 2007 года сертификации автотранспорта по экологическим классам  
	Инновационная разработка
	ДПиООС                                  
	 

	5.6.
	Такси

	5.6.1.
	Разработка и введение с 2007 года экологических требований по обеспечению обновления парка такси в соответствии с нормами ЕВРО-2, ЕВРО-3
	ППМ: от 28.12.2004 N 952-ПП,  от 18.01.2005 N 24- ПП,   от 16.08.2005                                                           N 617-ПП, от 20.08.2002 N 663-ПП 

РПМ от 24.05.2005                     N 879-РП 
	ДТиС                                   
	Обновление парка машин: в 2006 г.  - 700 машин, в 2007 г. - 2000 машин, 2008 г. - 2000 машин.

Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 5480 тонн/год;

- по оксидам азота на 500 тонн/год;

- по суммарным углеводородам на 1080 тонн/год;

- по сумме загрязняющих веществ на 7200 тонн/год

	5.7.
	Использование альтернативных видов моторного топлива на автомобильном транспорте города

	5.7.1.
	Применение диметилового эфира, в том числе:

-  строительство пускового комплекса автокомбината ГУП "Мосавтохолод" для эксплуатационных испытаний автомобилей 
	ППМ: от 28.12.2004 N 952-ПП,  от 18.01.2005 N 24- ПП,   от 16.08.2005                                                           N 617-ПП, от 
	ДТиС                                          
	Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 12600 тонн/год;

- по суммарным углеводородам на 2200 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	по переводу на диметиловый эфир, сжиженный углеводородный и сжатый природный газ;
- реконструкция ДГУП "11-й автобусный парк" для перевода автобусов на компримированный природный газ
	20.08.2002 N 663-ПП 

РПМ от 24.05.2005                     N 879-РП
	
	тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 14800 тонн/год

	5.7.2.
	Присвоение экологического знака около 250 АЗС, реализующих моторное топливо с улучшенными экологическими характеристиками и соблюдающих требования природоохранного законодательства
	ППМ от 16.08.05N 617-ПП 
	ДПиООС
	Реализация мероприятия приведет к уменьшению выбросов вредных веществ автомобильным транспортом  в г. Москве:  

- по оксиду углерода на 15000 тонн/год; 

- по оксидам азота на 850 тонн/год; 

- по суммарным углеводородам на 1650 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 18500 тонн/год                          

	5.8.
	Организация пассажирского движения по кольцевой железной дороге

	
	Проектирование10 остановочных пунктов и закупка 4 единиц подвижного состава для малого кольца Московской железной дороги
	Инновационная разработка
	МЖД, Москомархитектура, ДТиС                                           
	Развитие альтернативных экологически чистых видов транспорта. Сокращение использования автобусов.

Реализация мероприятия приведет к снижению среднегодовых выбросов от передвижных источников:

- по оксиду углерода на 640 тонн/год; 

- по оксидам азота на 200 тонн/год; 

- по суммарным углеводородам на 100 тонн/год; 

- по сумме загрязняющих веществ на 1000 тонн/год 



	5.9.
	Аспекты градостроительной политики

	
	Разработка распорядительного документа  по запрету использования улично-дорожной сети для организации парковок транспорта при строительстве крупных деловых, жилых, торговых объектов. Обеспечение мер по реализации распорядительного документа.


	Инновационная разработка
	ДТиС, 

ЦОДД,

Москомархитектура                 
	Ликвидация несанкционированных парковок, расширение проезжей части, увеличение полос и скорости движения.

	1
	2
	3
	4
	5

	5.10.
	Экологические аспекты при дорожно-мостовом строительстве

	5.10.1.
	Разработка Порядка и методических рекомендаций по оценке экологической эффективности природоохранных мероприятий при проектировании автотранспортных  магистралей и развязок с 

обязательным рассмотрением альтернативных вариантов
	ППМ от 18.02.2003 N104-ПП
	ГУП НИиПИ Генплана Москвы, ГПУ "Мосэкомониторинг"                 
	Возможность определения экологической эффективности принятия городских решений.

	5.10.2.
	Разработка Порядка выбора приоритетов при определении планов дорожно-мостового строительства с учетом данных экологического мониторинга
	Инновационная разработка
	ДПиООС, 

 ГПУ "Мосэкомониторинг"                  
	Учет данных экологического мониторинга (карты загрязнения воздуха выбросами автотранспорта, прямых- инструментальных измерений) при принятии решений о строительстве объектов дорожно-мостового хозяйства.                               

Карта загрязнения воздуха выбросами автотранспорта позволяет выявлять наиболее проблемные участки улично-дорожной сети города с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха, которые требуют проведения работ по снижению выбросов от автотранспорта (строительство автомагистралей-дублеров, развязок, увеличение количества полос движения)

	5.11.
	 Повышение безопасности и надежности систем тепло- и электроснабжения.

 Внедрение энергоэффективных технологий.



	5.11.1.
	Модернизация котлов ПТВМ с внедрением глушителей шума на тепловых станциях

	5.11.1.1.
	Модернизация 12 котлов ПТВМ с внедрением глушителей шума на тепловых станциях Филиала N 2 ОАО "МОЭК"
	ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП 
	ДТЭХ, "Москапстрой", «Московский энергетический институт», ОАО "МОЭК",

ДТЭХ, ГУП "Мосэнерго"                         
	Уменьшение приземной концентрации вредных веществ. Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до 2,5 % с каждого котла Снижение уровня шума на 8 -12 дБ и доведение его до санитарных норм..                                                                        

	5.11.1.2.
	Оснащение приборами автоматического контроля источников выбросов вредных веществ предприятий топливно-энергетического комплекса
	ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП
	ДТЭХ, ДПиООС                  
	Своевременное выявление, а также получение информации о составе и объемах несанкционированных и аварийных выбросов в целях привлечения нарушителей природоохранного законодательства к ответственности. Удельные выбросы в 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	атмосферу за счет проведения природоохранных мероприятий сократятся с 2,5 кг/на т.у.т. до 1,8 кг на т.у.т.

	5.11.2.
	Проведение энергосберегающих мероприятий и внедрение энергосберегающих технологий

	5.11.2.1.
	 В социальной сфере
	ППМ от 28.09.2004 N 672-ПП


	Департамент здравоохранения, Департамент образования города Москвы, Комитет по культуре города Москвы, Департамент социальной защиты города Москвы, Комитет физической культуры и спорта города Москвы, префектуры АО,

МГУП "Мосводоканал",_

ДТЭХ
	За счет проведения природоохранных мероприятий сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 2,5 кг/на т.у.т. до 1,8 кг на т.у.т.

	5.11.2.2.
	 На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	

	5.11.2.3.
	На предприятиях топливно-энергетического комплекса
	
	
	

	5.11.2.4.
	В строительстве
	
	
	

	5.11.2.5.
	 На предприятиях промышленности
	
	
	

	5.11.2.6.
	 В городском транспорте
	
	
	

	5.12.
	Защита атмосферного воздуха от загрязнения стационарными источниками

	5.12.1.
	Разработка и утверждение экологических требований для объектов строительной индустрии города при строительстве и реконструкции предприятий
	Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
	ДПиООС, ДГПРиР 
	Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 800 тонн.

	5.12.2.
	Реконструкция ОАО "МНПЗ": строительство установки извлечения серы с доочисткой хвостовых газов, закрытые очистные сооружения, оснащение сливно-наливной эстакады системой регенерации паров бензина, производство нефтепродуктов с улучшенными экологическими характеристиками
	ППМ от 20.08.2002 N 663-ПП
	ОАО "МНПЗ"                                  
	Снижение вредных выбросов на 5,5 тыс. тонн в год, поставка на рынки Москвы топлива с улучшенными экологическими характеристиками (ЕВРО-2 и ЕВРО-3) в объеме 4,8 тыс. тонн, утилизация паров моторного топлива в объеме 2 тыс. тонн в год

	5.12.3.
	Разработка экологических требований при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации автозаправочных станций, включая многотопливные
	ППМ: от 20.08.2002 N 663-ПП, от 24.05.2005 N 879-РП
	ДПиООС, ДТиС                                    
	Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 50 тонн.

	5.12.4.
	Разработка требований по оснащению  источников выбросов установками очистки  
	Федеральный закон от 04.05.99 N 96-ФЗ
	ДПиООС, ДТЭХ, ДНиПП            
	Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 2000 тонн

	1
	2
	3
	4
	5

	
	газов и экологических правил их эксплуатации
	
	
	

	5.13.
	Правовые основы экологизации автотранспорта

	5.13.1.
	Разработка проекта городской целевой программы по снижению негативного воздействия на окружающую среду города от выбросов  автотранспорта 


	Инновационная разработка
	ДТиС                                     
	Разработка плана действий по снижению негативного воздействия на окружающую среду от выбросов автотранспорта 

	5.14.
	Защита от шумового воздействия транспорта примагистральных территорий, жилых и общественных зданий, расположенных в зоне превышения  нормативного уровня шума, установленного санитарными нормами



	5.14.1.
	Разработка Программы снижения уровней шума на территории города Москвы
	Инновационная разработка
	ДПиООС, ГПУ "Мосэкомониторинг"                  
	Разработка мероприятий по снижению уровня шума на городских территориях. Уменьшение с 2007 года зон шумового дискомфорта на территории города Москвы

	5.14.2.
	 Определение авиационного шума в районе аэродрома Внуково и разработка мероприятий по уменьшению его воздействия на население
	Федеральный закон  от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
	Конкурс                                 
	Уменьшение с 2007 года  воздействия авиационного шума на население

	5.14.3.
	Внесение изменений в Закон города Москвы от 12 июля 2002г.      N 42 "Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве" 
	Закон города Москвы от 12.07.2002      N 42 
	ДПиООС, ГПУ "Мосэкомониторинг"                     
	Установление административной ответственности за нарушение тишины на ООПТ города Москвы

	5.14.4.
	Разработка экологических требований к уровню шума на ООПТ города Москвы
	Закон города Москвы от 12.07.2002      N 42
	ГПУ "Мосэкомониторинг"                  
	Установление с 2008 года  требований к уровню шума на ООПТ города Москвы 

	6
	Экологический мониторинг и учет источников негативного воздействия на компоненты окружающей среды

	6.1.
	Ведение мониторинга компонентов окружающей среды и информационно-аналитические и картографические работы по мониторингу

	6.1.1.
	Проектирование и создание систем локального экологического мониторинга на 92 промышленных предприятиях:                               ЮВАО - 11,  ЮАО - 18,  ВАО -  9,   СВАО - 14,  САО -  6,  ЮЗАО -  5,         СЗАО - 10,  ЗАО - 13,  ЦАО - 2,               Зеленоградский АО -  2 .
	ППМ от 08.07.2003 N 529-ПП , от 8.11.2005 N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг" 
	Создание автоматизированных систем контроля выбросов промышленных предприятий.                                        Исключение залповых аварийных и сверхнормативных выбросов.

	1
	2
	3
	4
	5

	6.1.2.
	Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль которых осуществляется субъектом Российской Федерации
	Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ
	ДПиООС
	Разработка распорядительного документа о ведении учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, создание базы данных природопользователей города Москвы 

Подробная информация о негативных воздействиях (выбросы, сбросы, отходы, уровни шума) в соответствии с установленными нормативами с привязкой к ЕГКО города Москвы                        

	6.1.3.
	Разработка методики проведения инвентаризации выбросов парниковых газов
в городе Москве.
	ППМ от   04.10.2005        N 760-ПП
	ДПиООС                    
	Создание нормативной базы для проведения инвентаризации выбросов парниковых газов 

В Москве

	6.1.4.
	Оснащение строительных площадок системами видеонаблюдения за соблюдением экологических требований
	Инновационная разработка
	ГПУ "Мосэкомониторинг"              
	Организация в 2007 году  круглосуточного непрерывного контроля за соблюдением экологических требований при проведении строительных работ на территории города.                                                       Выявление и оперативное реагирование на нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ.

	6.1.5.
	Оснащение в 2006 году крупных водовыпусков ГУП "Мосводосток" сигнальными датчиками
	ППМ: от 28.09.2004 N 666-ПП, от ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП 
	МГУП "Мосводосток"                        
	Получение оперативной информации о несанкционированных и аварийных сбросах загрязняющих веществ.  Информационное обеспечение контролирующих органов.

	6.1.6.
	Ведение локального мониторинга геоэкологических процессов на особо опасных оползневых участках города (Воробьевы горы, Коломенское).
	Поручение Мэра от 29.11.2005 N 4-19-15063/5 
	ГПУ "Мосэкомониторинг", ФГУП "ГеоцентрМосква"   
	Выявление масштабов, интенсивности, направления развития оползневых процессов на данных территориях.                             Разработка в 2006 году раздела в Программу противооползневых мероприятий в городе Москве

	6.1.7.
	Ведение мониторинга состояния зеленых насаждений 
	ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"             
	Мониторинг состояния зеленых насаждений на 494 постоянных площадках наблюдения по более 20-ти показателям.                      Мониторинг состояния молодых посадок,  приживаемости зеленых насаждений, регулярные экспертные проверки состояния зеленых насаждений по обращениям населения, заявкам городских организаций.                                                                                     Формирование обоснованных требований к проведению озеленительных работ, мероприятий по реабилитации зеленых насаждений.     Учет влияния экологических 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	факторов при формировании программ озеленительных работ в городе.                   

	6.1.8.
	Ведение мониторинга геоэкологических процессов 
	ППМ: от 07.12.2004 N 868-ПП, от 08.11. 2005 N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг", ФГУП "ГеоцентрМосква"      
	Мониторинг подтопления, качества подземных вод (170 наблюдательных скважин), оползневых и карстово-суффозионных процессов. Своевременное выявление негативных явлений в динамики развития геоэкологических процессов на территории города. Контроль за неблагополучными с точки зрения развития оползневых и карстово-суффозионных процессов территориями города. Разработка  в 2006 году   Программы 
противооползневых мероприятий.                                                                                                           Разработка программы локального мониторинга  на всех оползневых участков при возникновении угрозы интенсификации процессов сдвига.                                                             Проектирование и создание в 2007 году  автоматической системы контроля подземных вод.

	6.1.9.
	Ведение мониторинга шумового воздействия 
	ППМ от 08.11.2005 г. N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"    
	Регулярный  инструментальный мониторинг шумового воздействия от строительных площадок, железнодорожного транспорта.                               Выявление случаев нарушения нормативов по уровню шум и представление результатов мониторинга контролирующим органам. Информационное обеспечение разработки Программы по снижению уровня шума на территории города (определение Перечня территорий, требующих проведения шумозащитных мероприятий, показателей по необходимому снижению уровня шума по каждой территории, картирование уровней шума от автотранспорта, создание трех станций контроля уровней шума авиатранспорта).

	6.1.10.
	Ведение мониторинга поверхностных вод 
	Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ,  ППМ от 08.11.2005 N  866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"             
	Отбор и анализ проб воды в 27 контрольных створах по 27 загрязняющим веществам, с утвержденной периодичностью.                    Мониторинг состояния прудов, включенных в программу проведения реабилитационных мероприятий.  Рейды теплохода 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	"Экопатруль" в навигационный период.                                                                                                                 Получение достоверной информации о состоянии поверхностных водных объектов на территории города Москвы.                                                                                      Определение ежегодного перечня наиболее загрязненных участков русловых водоемов с указанием приоритетных загрязняющих веществ.                                                                                         Оценка эффективности проведения природоохранных и реабилитационных мероприятий.

	6.1.11.
	Создание   трех автоматических станций контроля загрязнения вод в черте города Москвы
	Федеральный Закон от 31.11.2005 N 199-ФЗ, ППМ от 25.02.2003 N 102-ПП
	ГПУ "Мосэкомониторинг"                   
	Получение оперативной информации о загрязнении реки Москвы. Достоверная оценка вклада города в загрязнение реки Москвы.

	6.1.12.
	Ведение мониторинга атмосферного воздуха города Москвы 
	ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"    
	Эксплуатация автоматизированных станций контроля загрязнения воздуха (АСКЗА) и оборудования для мониторинга условий рассевания примесей в атмосфере, передвижной экологической лаборатории.                                                                                          Корректировка в 2006 году  размещения АСКЗА с учетом градостроительного развития города.                                                                    Организация в 2006 году мониторинга загрязнения воздуха за чертой города Москвы для оценки взаимного воздействия Москвы и Московской области.                                                                                                                                                                                         Создание в 2006 году  многоуровневых пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Дооснащение системы мониторинга газоаналитическим оборудованием Получение оперативной  достоверной информации в режиме реального времени об уровне и динамике загрязнения воздуха загрязняющими веществами, характерными для выбросов антропогенных источников Москвы, в различных функциональных зонах города, в любой момент времени.                 Определение приоритетных загрязняющих веществ, требующих разработки общегородских природоохранных мероприятий..                                                                    

	1
	2
	3
	4
	5

	6.1.13.
	Дооснащение системы мониторинга качества атмосферного воздуха газоаналитическим оборудованием и передвижной экологической лабораторией
	Инновационные разработки
	ГПУ "Мосэкомониторинг"               
	Обеспечение оперативного экологического обследования  территорий по запросам жителей, заявкам префектур, проектных городских организаций.

	6.1.14.
	Создание в 2006 году системы эффективной работы по обращениям граждан на наличие на территориях города специфичных неприятных запахов.
	Инновационные разработки
	ГПУ "Мосэкомониторинг", ДПиООС                                           
	Выявление веществ - одорантов, а также предприятий и технологических процессов, являющихся источниками их поступления в атмосферу.

	6.1.15.
	Ведение мониторинга почв 
	ППМ: от 8.11.2005 N 866-ПП, от 27.07.2004 N 514-ПП, от 28.09.2004 N 666-ПП
	ГПУ "Мосэкомониторинг"      
	Наблюдение за состоянием почв на 425 основных и 150 временных площадках наблюдения за состоянием почв по 17  показателям. Проведение мониторинга содержания в почвах стойких органических загрязнителей.

Оценка состояния  городских почв для 
обоснования методов и разработки программ реабилитации. Определение участков, требующих реабилитации почв.                                         

	6.1.16.
	Создание и ведение Единого городского фонда данных экологического мониторинга, включая эксплуатацию информационных систем, обеспечивающих его работу.
	ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"                  
	Создание информационных систем, обеспечивающих функционирование Единого городского фонда данных экологического мониторинга (работы начаты в 2005 году). Актуализация данных фонда в соответствии с Положением о ведении Фонда. Создание и ведение в городе единого информационного ресурса по состоянию всех природных сред (атмосфера, вода, почвы, уровни шума, зеленые насаждения, геоэкологические процессы).

	6.1.17.
	Создание и введение в эксплуатацию Комплексной автоматизированной информационной системы в области охраны окружающей среды и природопользования города Москвы
	Решение заседания Правительства Москвы от 17 января 2006 года
	ДПиООС, ГПУ "Мосэкомониторинг"                              
	Автоматизация работ в сфере природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.            

	6.1.18.
	 Ведение экологической карты города Москвы 
	ППМ от 23.09.2003 N 789-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"               
	Актуализация существующих и создание новых электронных слоев, в том числе картирование зон шумового дискомфорта от железнодорожного транспорта и наземных линий метро на территориях административных округов города Москвы (за исключением Центрального 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	административного округа города Москвы), актуализация карты загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта, актуализация карты шума от автотранспорта.    Информационное обеспечение картографической информацией принятия управленческих решений в сфере природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Разработка комплекта почвенных карт в разрезе города в целом и по административным округам: почвенной, экологического состояния, оценки качества почв, стоимостного ущерба от вреда, причиненного почвам.                          Разработка комплекта почвенных карт в разрезе бассейновых регионов города Москвы: Сетунь, Городня, Замоскворечье,
Запад, Сходня, Неглинка-Таракановка, Верхняя Яуза, Нижняя Яуза, Восток, Битца - Южное Бутово.

	6.1.19.
	Актуализация Схемы Природного комплекса 
	 ППМ от  27.08.2002 N 695-ПП 
	Москомархитектура                
	Утверждение границ объектов природного комплекса с учетом произошедших изменений по состоянию на 2006 год

	6.1.20.
	Прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха
	ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"         
	Предоставление пользователям данных прогноза о состоянии атмосферного воздуха на территории города Москвы

	6.1.21.
	Предоставление информации о состоянии окружающей среды города Москвы пользователям (органы исполнительной власти города Москвы, ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", ГУ МЧС России по городу Москве, ТУ «Роспотребнадзор" по городу Москве, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии города Москвы", население города)
	ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"             
	Обеспечение органов власти города Москвы, городских организаций своевременной и достоверной информацией о состоянии природных сред для обеспечения выполнения их функциональных обязанностей.  Расширение каналов предоставления информации населению (городские электронные табло, средства массовой информации, телевидение, создание специализированной телефонной линии, интернет, электронные табло в супермаркетах)

	6.1.22.
	Размещение информации о загрязнении атмосферного воздуха на канале Метео-ТВ
	ППМ от 08.11.2005 N 866-ПП 
	ГПУ "Мосэкомониторинг"  
	Ежедневная  трансляция информационных сообщений и специального видеоролика с оперативной информацией о состоянии 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	атмосферного воздуха. Увеличение доступности для  населения экологической информации.

	6.1.23.
	Сбор статистической информации по индикаторам эколого-экономического развития г. Москвы. Ведение мониторинга эколого-экономического развития для города Москвы
	ППМ от   04.10.2005  N 760-ПП
	Мосгорстат, ГУ "Бюро экоанализ"                          
	Включение экологического фактора  в систему социально-экономических показателей развития города Москвы

	7
	Экологическое образование и просвещение. Пропаганда бережного отношения к природному комплексу. Повышение уровня экологической культуры учащихся. Формирование экологической культуры населения



	7.1.
	Экологическое просвещение на территориях ООПТ

	7.1.1.
	Привлечение добровольцев - горожан к безвозмездной  практической природоохранной деятельности на территориях природных и природно-исторических парков, заказников и памятников природы (благоустройство и охрана территорий, проведение 
биотехнических мероприятий,  инвентаризация и мониторинг природных объектов и др.). Формирование экологической культуры населения
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС,    Дирекции ООПТ
	Развитие института волонтеров для работы на особо охраняемых природных территориях Москвы

	7.1.2.
	 Подготовка и размещение плакатов наружной рекламы по эколого-просветительской тематике на щитах, остановках общественного транспорта, в метрополитене. Подготовка и размещение транспарантов-перетяжек экологической направленности
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, Комитет рекламы, информатизации и оформления города Москвы                             
	Размещение плакатов на щитах наружной рекламы, в метрополитене. Размещение транспарантов-перетяжек экологической направленности в объемах, ежемесячно согласованных с Комитетом рекламы, информации и оформления города Москвы. Пропаганда бережного отношения к природе

	7.1.3.
	Проведение ежегодных общегородских праздников (Всемирный день охраны окружающей среды,  Всемирный день воды, День птиц и др.) и акций («Марш парков», «Соловьиные вечера», «Международные дни наблюдения за птицами» и др.). 
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, префектуры АО, Комитет по культуре 

города Москвы, Дирекции ООПТ, Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы


	Ежегодное проведение не менее 3 общегородских экологических праздников и акций.  Вовлечение широких слоев населения в общегородские природоохранные мероприятия. Пропаганда бережного отношения к природе

	1
	2
	3
	4
	5

	7.1.4.
	Создание Городского экологического центра на базе стационарной пасеки на планируемой к образованию ООПТ Зеленоградского АО города Москвы
	ППМ от 02.03. 2004 N 116-ПП, РПМ от 03.06.2005  N 533-рп
	ГУ "Бюро экоанализ"                                  
	Разработка в 2006 году концепции Городского экологического центра. Организация, проектирование и строительство Городского экологического центра по адресу: г. Зеленоград, мкр. 11А 

	7.1.5.
	Создание 13 экологических троп и маршрутов на ООПТ, в том числе:                                     - природно-исторические парки: "Москворецкий", "Битцевский лес", "Царицыно", " Покровское-Стрешнево", "Измайлово", "Тушинский";

· природные заказники "Воробьевы горы", "Долина реки Сетунь"; 

·  комплексный заказник "Петровско-Разумовское"; 

· ландшафтный заказник "Теплый Стан"; 

· памятник природы "Серебряный Бор";

·  природный парк "Долина реки Сходни в Куркино";

· ООПТ Зеленоградского АО
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ, дирекции ООПТ
	2006 г. - создание 6 экологических троп и маршрутов на ООПТ, в том числе:

· природный заказник "Воробьевы горы";

· памятник природы "Серебряный Бор";
· природно-исторические парки "Москворецкий", "Битцевский лес";
· комплексный заказник "Петровско-Разумовское";
· природный парк "Долина реки Сходни в Куркино".                                     2007 г. - создание 4 экологических троп и маршрутов на ООПТ, в том числе:
· природно-исторические парки "Царицыно", " Покровское-Стрешнево", "Измайлово";
· природный заказник "Долина реки 
· Сетунь".                                                                                      2008 г. - создание 3 экологических троп и маршрутов на ООПТ, в том числе:
- природно-исторический парк "Тушинский";
· ландшафтный заказник "Теплый Стан";

ООПТ Зеленоградского АО                                                                                                         

	7.1.6.
	Разработка и внедрение курса лекций об ООПТ города Москвы для студентов непрофильных ВУЗов Москвы
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ
	2006 г. - разработка курса лекций об ООПТ города Москвы;                                   2007 г. - апробация курса лекций об ООПТ города Москвы в 4 непрофильных ВУЗах Москвы;    

 2008 г. - внедрение курса об ООПТ города Москвы в учебные программы (в том числе в качестве спецкурса) непрофильных ВУЗов Москвы

	7.2.
	 Пропаганда бережного отношения к окружающей природной среде

	7.2.1.
	Создание и транслирование видеороликов и видеофильмов экологической 
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, Комитет по телекоммуникациям и 
	Показ видеопродукции в эфире ТВ, на городских видеоканалах с целью 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	направленности в телеэфире
	
	средствам массовой информации города Москвы                         
	пропаганды экологического поведения горожан, бережного отношения к природе, привлечения внимания общественности к проблемам охраны природы (общее эфирное время около 8 часов в год). Тиражирование и распространение по учебным заведениям города видеофильмов о природе города Москвы

	7.2.2.
	Создание и выпуск телевизионной программы по экологической тематике (12 выходов в год)
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации  города Москвы                                  
	Пропаганда бережного отношения к природе

	7.2.3.
	Подготовка и издание печатной продукции экологической направленности, в том числе популяризирующей природоохранное законодательство города Москвы
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, Департамент образования города Москвы, Комитет по туризму города Москвы                                 
	Распространение печатной продукции экологической направленности в целях экологического просвещения населения и формирования экологически ориентированного общественного мнения, а также для обеспечения рекламы экологических экскурсий по особо охраняемым природным территориям города 

	7.2.4.
	Ежегодная подготовка и издание печатной продукции экологической направленности для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, учащихся средних образовательных учреждений, студентов профессиональных колледжей и высших учебных заведений Москвы, взрослого населения (не менее 4000 экземпляров в год)
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ, Департамент образования города

Москвы, дирекции ООПТ
	2006 г. - издание и распространение печатной продукции для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
(тираж не менее 2000 экземпляров в год), учащихся средних общеобразовательных учреждений (тираж не менее 4000  экземпляров в год), взрослого населения (тираж не менее 2000 экземпляров в год);

2007 г. - издание и распространение печатной продукции для учащихся средних общеобразовательных учреждений (тираж не менее 2000 экземпляров  в год), студентов профессиональных колледжей и ВУЗов Москвы (тираж не менее 2000 экземпляров в год);

2008 г. - издание и распространение печатной продукции для учащихся средних общеобразовательных учреждений (тираж не менее 2000  экземпляров в год), взрослого населения (тираж не менее 2000 экземпляров в год)                       

	1
	2
	3
	4
	5

	7.3.
	Организация просвещения учащихся средних общеобразовательных учреждений

	7.3.1.
	Ежегодная организация не менее 6 детских экологических лагерей на ООПТ Российской Федерации
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, ГУ МГУ ООПТ, Департамент образования города Москвы
	Активизация заинтересованности школьников в практической природоохранной деятельности. Повышение уровня экологической культуры и экологических знаний учащихся, их вовлечение в практическую природоохранную деятельность.

	7.3.2.
	Подготовка и издание печатной продукции экологической направленности, в том числе популяризирующей природоохранное законодательство города, для учащихся средних общеобразовательных учреждений
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	Департамент образования города Москвы,  ДПиООС 
	Обеспечение 1700 средних общеобразовательных учреждений книгами, журналами, брошюрами, буклетами, плакатами и другой печатной продукцией экологической направленности, в том числе посвященной природным объектам города Москвы, особенностям его биологического и ландшафтного разнообразия и мерам по их сохранению

	7.3.3.
	Подготовка квалифицированных специалистов в сфере экологического образования (40 человек в год)
	ППМ от 

12.07.2005 N 492-ПП
	Департамент образования города Москвы
	Обучение учителей – организаторов экологического образования в школах города Москвы

	7.4.
	Экологическое просвещение детей дошкольного возраста



	7.4.1.
	Обеспечение дошкольных образовательных учреждений: печатной продукцией (поставка журналов в 1770 детских садов: «Маленький садовник», «Свирелька» и т.д.), плакатами, развивающими книгами (раскраски, раскладушки), наклейками, аппликациями и др. Формирование у детей дошкольного возраста основ экологического воспитания и пропаганда бережного  отношения  к природе
	ППМ от 

12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, Департамент образования города Москвы
	Издание и распространение в дошкольных образовательных учреждениях города Москвы  печатной продукции экологической направленности

	7.5.


	Организационные мероприятия по формированию экологической культуры населения

	1
	2
	3
	4
	5

	7.5.1.
	Конкурс «Цветы у дома»
	ППМ от 12.01.2002 N 50-ПП
	ДПиООС
	Привлечение жителей к работам по цветочному оформлению города Москвы. Вручение дипломов и денежных премий победителям конкурса (в 10 административных округах города Москвы с определением 3 победителей в каждом округе)

	7.5.2.
	Ежегодная премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды
	ППМ от 08.04.2003 N 241-ПП
	ДПиООС                                         
	Проведение конкурса по определению лауреатов премии Правительства Москвы, привнесших весомый вклад в охрану окружающей среды города Москвы

	7.5.3.
	Развитие павильона «Экология Москвы»  Всероссийского выставочного центра в качестве городского эколого-просветительского центра. 
	ППМ  от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС,           АНО "Центр экологического образования просвещения и пропаганды"   
	Распространение экологических знаний, пропаганда дела охраны природы среди широких слоев населения, привлечения внимания общественности к проблемам охраны природы 

	7.5.4.
	Систематическая организация и проведение  в павильоне "Экология Москвы" тематических выставок  эколого-просветительской направленности 
	ППМ от 12.07.2005 N 492-ПП
	ДПиООС, АНО "Центр экологического образования просвещения и пропаганды" 
	Организация и проведение не менее 6 выставок в год. Распространение экологических знаний, пропаганда дела охраны природы среди широких слоев населения  

	8.
	Экология человека

	8.1.
	Проведение организационных мероприятий (книги, брошюры, лекции, круглые столы и 

др.), пропагандирующих преимущества пищевой продукции, прошедшей испытания в Московской системе добровольной сертификации "Экологичные продукты"
	ППМ от 16.09.2003     N 783-ПП, от 

04.10.2005 N 760-ПП
	НП «Московские экологичные продукты»
	Повышение уровня осведомленности потребителей о преимуществах 
экологически чистых пищевых продуктов. Стимулирование потребителей к покупке пищевых продуктов, не наносящих вред здоровью

	8.2.
	Разработка системы мероприятий (книги, брошюры, лекции, круглые столы и др.) для привлечения отечественных производителей к участию в Московской системе добровольной сертификации "Экологичные продукты"
	ППМ от 16.09.2003     N 783-ПП, от 04.10.2005 N 760-ПП
	НП «Московские экологичные продукты» 
	Увеличение ассортимента и количества экологически чистых пищевых продуктов

	8.3.
	Разработка и внедрение в 2007 году системы мероприятий для пропаганды здорового образа жизни, исключение из практики недобросовестной рекламы пищевых 
	ППМ от 16.09.2003     N 783-ПП, от 04.10.2005 N 760-ПП
	НП «Московские экологичные продукты» 
	Повышение уровня осведомленности потребителей о преимуществах экологически чистых пищевых продуктов; разработка системы мер, позволяющих 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	продуктов
	
	
	препятствовать недобросовестной рекламе пищевых продуктов

	8.4.
	Разработка в 2006 году системы мер для обеспечения нормативов плотности застройки
	 ППМ от 04.10.2005  N 760-ПП 
	ДГПРиР, НИиПИ Генплана Москвы                            
	Обеспечение психо-эмоцианального комфорта человека

	8.5.
	Разработка системы мер для обеспечения экологических требований для строительных материалов и конструкций, используемых в жилых и общественных зданиях
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДГПРиР                    
	Ограничение действия негативных факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека и создающих неблагоприятную среду для проживания горожан 

	8.6.
	Разработка системы мер для исключения из практики использования строительных материалов на основе асбеста
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДГПРиР, ТУ Роспотребнадзора по городу Москве, ФГУ НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГСУ 
	Ограничение действия негативных факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека и создающих неблагоприятную среду для проживания горожан 

	8.7.
	Реализация различных способов реконструкции фасадов зданий и городской среды улиц.
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДГПРиР, ДЖКХиБ, Москомархитектура                              
	Обеспечение благоприятной визуальной среды для жителей города, а именно: улучшение архитектуры подъездов, балконов, пешеходных дорожек, дворов и др; украшение зданий мансардами, шпилями и другими архитектурными элементами; использование на улицах высококлассной рекламы; обеспечение богатой цветовой гаммы; обеспечение разнообразных способов освещения улиц и подсветки зданий

	8.8.
	Разработка порядка проведения комплексного контроля качества среды 

обитания человека в жилых и общественных зданиях (санитарно-гигиенические, экологические и инженерно-технические параметры)
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДГПРиР, ТУ Роспотребнадзора по 

городу Москве, ФГУ НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГСУ


	Повышение уровня комфортного проживания горожан


	8.9.
	Контроль за состоянием воздушной среды жилых и общественных помещений после проведения ремонтных работ 
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ДГПРиР, ТУ Роспотребнадзора по городу Москве, ФГУ НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГСУ 
	Обеспечение комфортной среды проживания человека в жилых и общественных зданиях, ограничение воздействия негативных

	1
	2
	3
	4
	5

	8.10.
	Разработка системы мер, предупреждающих негативное влияние испарений бытовой химии на здоровье человека
	ППМ от 04.10.2005 N 760-ПП 
	ТУ Роспотребнадзора по городу Москве, ФГУ НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина 
	Ограничение действия факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека

	8.11.
	Разработка системы мер для обеспечения нормативных требований по естественному освещению и инсоляционному режиму жилых и придомовых территорий
	 ППМ от 04.10.05  N 760-ПП 
	ТУ Роспотребнадзора по городу Москве, ФГУ НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина, МГСУ                     
	Обеспечение психо-эмоцианального комфорта человека

	8.12.
	Обеспечение внедрения на предприятиях пищевой промышленности города Москвы экологически чистого способа дезинфекции помещений и транспортных средств, перевозящих пищевые продукты
	Инновационная разработка
	ГУП «НПО Астрофизика» 
	Обеспечение требований дезинфекции помещений пищевой промышленности без использования химических реагентов


PAGE  

